แบบติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒
( ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ )

แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑  แผนงานการพัฒนาด้านคมนาคม
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการ
	การดำเนินงาน
	แนวทาง
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	เสร็จ
เรียบร้อย
	เสร็จ
บางส่วน
	ยังไม่
ดำเนินการ
	
	
	

	๑.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากบ้านนายประยูร มาศรีถึงบ้านนายสมจิตร ภิรมย์ กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๖๔ ม. ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑
	๙๗,๐๐๐
	๙๖,๐๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองช่าง
	

	๒.
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นทางบ้านหนองแซง-กุดเม็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๔๔๐ เมตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
	๒๕๐,๐๐๐
	๒๕๐,๐๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองช่าง
	

	๓.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังใหม่พัฒนา-บ้านแร่ กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑
	๒๕๐,๐๐๐
	๒๔๙,๐๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองช่าง
	

	๔.
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านวังทอง-โสกคลองตำบลเลิงแฝก กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
	๒๕๐,๐๐๐
	๒๕๐,๐๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองช่าง
	


ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒  แผนงานการพัฒนาด้านไฟฟ้า
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการ
	การดำเนินงาน
	แนวทาง
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	เสร็จ
เรียบร้อย
	เสร็จ
บางส่วน
	ยังไม่
ดำเนินการ
	
	
	

	๑.
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  หมู่ที่ ๔ จากบ้านหนองสมบูรณ์ไปตำบลหนองสิมและจากบ้านหนองสมบูรณ์ไปตำบลวังไชย
	๒๕๐,๐๐๐
	๒๔๗,๓๓๕
	/
	
	
	อุดหนุน
	กองช่าง
	

	๒.
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ ๕ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าเส้นทางจากบ้านศรีวิชัยไปกุดเม็ก
	๒๕๐,๐๐๐
	๒๔๙,๗๖๓
	/
	
	
	อุดหนุน
	กองช่าง
	

	๓.
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๗ จากบ้านวังปลาโดไปบ้านวังไฮและจากบ้านวังปลาโดไปโคกเหล่าใหญ่และจากบ้านวังปลาโดไปโสกภารา
	๒๕๐,๐๐๐
	๒๔๙,๕๓๗
	/
	
	
	อุดหนุน
	กองช่าง
	

	๔.
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ ๘ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านวังไฮไปโสกภารา
	๒๕๐,๐๐๐
	๒๔๔,๖๐๖
	/
	
	
	อุดหนุน
	กองช่าง
	

	๕.
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  หมู่ที่ ๙ จากบ้านโนนทันไปบ้านศาลาทองและจากบ้านนางกัลยาณีไปวัดบ้านโนนทันและจากบ้านโนนทันไปบ้านหนองแซง
	๒๕๐,๐๐๐
	๒๔๙,๕๙๙
	/
	
	
	อุดหนุน
	กองช่าง
	

	๖.
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบรบือ เป็นค่าใช้จ่ายในการพาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ

	๓๐๐,๐๐๐
	-

	
	
	/
	อุดหนุน
	กองช่าง
	


ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓  แผนงานการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการ
	การดำเนินงาน
	แนวทาง
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	เสร็จ
เรียบร้อย
	เสร็จ
บางส่วน
	ยังไม่
ดำเนินการ
	
	
	

	๑.
	โครงการก่อสร้างถังระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓
	๑๗๔,๐๐๐
	-
	
	
	/
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองช่าง
	

	๒.
	โครงการเพื่อสำรวจพื้นที่และเตรียมชุมชนเพื่อดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร
	๕๐,๐๐๐
	๑๐๙,๘๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองช่าง
	โอนเพิ่ม
๖๐,๕๕๐

	๓.
	โครงการก่อสร้างที่รับน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุสาธารณภัยในพื้นที่
	๕๐,๐๐๐
	-
	
	
	/
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองช่าง
	

	๔.
	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบประปาหมู่บ้าน)
	๑๗๔,๐๐๐
	๑๗๓,๐๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองช่าง
	


ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑  แผนงานการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการ
	การดำเนินงาน
	แนวทาง
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	เสร็จ
เรียบร้อย
	เสร็จ
บางส่วน
	ยังไม่
ดำเนินการ
	
	
	

	๑.
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ
	๘๐,๐๐๐
	๑๕๒,๔๔๗
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองสวัสดิการสังคม
	โอนเพิ่ม
๗๕,๐๐๐

	๒.
	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองสวัสดิการสังคม
	

	๓.
	โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและสตรี
	๓๐,๐๐๐
	๒๓,๓๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองสวัสดิการ
สังคม
	

	๔.
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
	๔๙,๗๐๐
	-
	
	
	/
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองส่งเสริม

การเกษตร


	


ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
๓.๑  แผนงานการพัฒนาด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการ
	การดำเนินงาน
	แนวทาง
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	เสร็จ
เรียบร้อย
	เสร็จ
บางส่วน
	ยังไม่
ดำเนินการ
	
	
	

	๑.
	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลวังใหม่
	๖,๓๓๔,๘๐๐
	๕,๙๑๑,๖๐๐
	/
	
	
	-
	กองสวัสดิการสังคม
	

	๒.
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองสวัสดิการ
สังคม
	

	๓.
	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
	๑๐๐,๐๐๐
	๑๐๐,๐๐๐
	/
	
	
	อุดหนุน
	กองสวัสดิการสังคม
	


ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
๓.๒  แผนงานการพัฒนาด้านส่งเสริมและการพัฒนาเยาวชน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการ
	การดำเนินงาน
	แนวทาง
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	เสร็จ
เรียบร้อย
	เสร็จ
บางส่วน
	ยังไม่
ดำเนินการ
	
	
	

	๑.
	โครงการแข่งขันกีฬาเทศกาลปีใหม่อำเภอบรบือ
	๒๕๐,๐๐๐
	๑๘๘,๐๓๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	

	๒.
	โครงการเข้าค่ายเยาวชน
	๕๐,๐๐๐
	๔๕,๕๒๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองสวัสดิการสังคม
	

	๓.
	โครงการครอบครัวสัมพันธ์
	๓๐,๐๐๐
	๑๖,๗๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองสวัสดิการสังคม
	

	๔.
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทั้งสามโรงเรียนในเขตตำบลวังใหม่
	๓๐,๐๐๐
	๒๘,๓๕๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	


ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
๓.๓  แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมและฝึกอบรมการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการ
	การดำเนินงาน
	แนวทาง
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	เสร็จ
เรียบร้อย
	เสร็จ
บางส่วน
	ยังไม่
ดำเนินการ
	
	
	

	๑.
	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล
	๒๐,๐๐๐
	๑๒,๙๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	สำนักปลัด
	

	๒.
	โครงการลดปัญหาอุบัติเหตุ
	๒๐,๐๐๐
	๗,๗๒๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	สำนักปลัด
	

	๓.
	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	๗๖,๐๐๐
	-
	
	
	/
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	สำนักปลัด
	

	๔.
	โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
	๔๕๐,๐๐๐
	๒๘๕,๒๑๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	สำนักปลัด
	

	๕.
	โครงการอบรมความรู้ความปลอดภัยในการขับขี่
	๒๐,๐๐๐
	-
	
	
	/
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	สำนักปลัด
	

	๖.
	โครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนา อปพร.
	๑๐,๐๐๐
	-
	
	
	/
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	สำนักปลัด
	


ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
๔.๑  แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการ
	การดำเนินงาน
	แนวทาง
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	เสร็จ
เรียบร้อย
	เสร็จ
บางส่วน
	ยังไม่
ดำเนินการ
	
	
	

	๑.
	โครงการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
	๔๗,๒๕๐
	๒๑,๓๒๕
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
	

	๒.
	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่สำคัญในชุมชน
	๕๖,๕๐๐
	๔๙,๐๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	

	๓.
	โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน(ตำบลน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง ครอบครัวน่ารัก)
	๑๐๐,๐๐๐
	๖๖,๔๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	

	๔.
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเฮอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี
	๒๕,๐๐๐
	๒๑,๔๕๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	

	๕.
	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังใหม่
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	/
	
	
	อุดหนุน
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	

	๖.
	อุดหนุนหมู่บ้านและชุมชนให้ดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	๒๐๐,๐๐๐
	๒๐๐,๐๐๐
	/
	
	
	อุดหนุน
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	


ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา และวัฒนธรรม
๕.๑  แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการ
	การดำเนินงาน
	แนวทาง
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	เสร็จ
เรียบร้อย
	เสร็จ
บางส่วน
	ยังไม่
ดำเนินการ
	
	
	

	๑.
	โครงการประเพณีเพื่อส่งเสริมและเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา
	๒๐,๐๐๐
	๕๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
	

	๒.
	โครงการประเพณีบุญทอดเทียนรวม
	๘๐,๐๐๐
	๗๙,๔๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	

	๓.
	โครงการประเพณีลลอยกระทง-ส่งประทีป
	๓๐,๐๐๐
	๒๕,๐๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
	

	๔.
	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	


ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
๖.๑  แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการ
	การดำเนินงาน
	แนวทาง
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	เสร็จ
เรียบร้อย
	เสร็จ
บางส่วน
	ยังไม่
ดำเนินการ
	
	
	

	๑.
	โครงการติดตั้งมุ้งลวด ศพด. ๕ ศูนย์
	๕๘,๐๐๐
	๕๗,๕๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองช่าง
	

	๒.
	โครงการปรับปรุงห้องส้วมสำหรับเด็ก ศพด.บ้านโนนทองและศพด.บ้านวังไฮ
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองช่าง
	

	๓.
	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในศพด.บ้านวังใหม่
	๑๘,๐๐๐
	๑๘,๐๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองช่าง
	

	๔.
	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	๕๐,๐๐๐
	๕๐,๐๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
	

	๕.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	๘๘๒,๖๐๐
	๘๗๒,๒๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
	

	๖.
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
	๙๑๕,๙๕๙
	๗๐๐,๔๔๑
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
	

	๗.
	โครงการจัดกิจกรรมกีฬาเด็กเล็ก
	๒๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
	

	๘.
	อุดหนุนอาหารกลางวัน
	๑,๔๙๖,๐๐๐
	๑,๔๗๒,๙๒๐
	/
	
	
	อุดหนุน
	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
	


ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
๖.๑  แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการ
	การดำเนินงาน
	แนวทาง
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	เสร็จ
เรียบร้อย
	เสร็จ
บางส่วน
	ยังไม่
ดำเนินการ
	
	
	

	๙.
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนทอง
	๕,๐๐๐
	-
	
	
	/
	อุดหนุน
	กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
	

	๑๐.
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังปลาโด โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
	๕,๐๐๐
	๕,๐๐๐
	/
	
	
	อุดหนุน
	กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
	

	๑๑.
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง
	๕,๐๐๐
	-
	
	
	/
	อุดหนุน
	กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
	


ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง - การบริหาร
๗.๑  แผนงานการพัฒนาด้านประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการและระบบการคลัง
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการ
	การดำเนินงาน
	แนวทาง
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	เสร็จ
เรียบร้อย
	เสร็จ
บางส่วน
	ยังไม่
ดำเนินการ
	
	
	

	๑.
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน
	๒๒๐,๐๐๐
	๑๙๕,๐๔๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	สำนักปลัด
	

	๒.
	โครงการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	๓๐,๐๐๐
	๘,๓๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	สำนักปลัด
	

	๓.
	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
	๔๐,๐๐๐
	-
	
	
	/
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	สำนักปลัด
	

	๔.
	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
	๕๐,๐๐๐
	-
	
	
	/
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	สำนักปลัด
	

	๕.
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	๒๐๐,๐๐๐
	๑๕๐,๑๕๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองคลัง
	

	๖.
	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อบริการประชาชนและทำงานในบริเวณสำนักงาน
	๕๖๙,๓๕๐
	๔๗๙,๓๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	สำนักปลัด
	

	๗.
	อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.สำหรับกิจการงานบริหารทั่วไป
	๑๐,๐๐๐
	๒๐,๐๐๐
	/
	
	
	อุดหนุน
	สำนักปลัด
	โอนเพิ่ม
๑๐,๐๐๐

	๘.
	โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
	๑๕,๐๐๐
	-
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	สำนักปลัด
	


ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง - การบริหาร
๗.๒  แผนงานการพัฒนาอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาระบบ
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการ
	การดำเนินงาน
	แนวทาง
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	เสร็จ
เรียบร้อย
	เสร็จ
บางส่วน
	ยังไม่
ดำเนินการ
	
	
	

	๑.
	โครงการปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ
	๓๐,๐๐๐
	๓๐,๐๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองช่าง
	


ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๑  แผนงานการพัฒนาด้านการจัดให้มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการ
	การดำเนินงาน
	แนวทาง
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	เสร็จ
เรียบร้อย
	เสร็จ
บางส่วน
	ยังไม่
ดำเนินการ
	
	
	

	๑.
	โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ
	๕๐,๐๐๐
	๔๒,๙๘๖
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	

	๒.
	โครงการฝังกลบขยะ
	๒๙,๐๐๐
	๑๓,๐๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	

	๓.
	โครงการสร้างบ่อหมักสิ่งปฏิกูล
	๕๐,๐๐๐
	-
	
	
	/
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
	โอนลด
๕๐,๐๐๐


ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๒  แผนงานการพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่ดำเนินการ
	การดำเนินงาน
	แนวทาง
	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	เสร็จ
เรียบร้อย
	เสร็จ
บางส่วน
	ยังไม่
ดำเนินการ
	
	
	

	๑.
	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดประจำหมู่บ้าน
	๕๓๕,๖๘๐
	๕๓๔,๗๕๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	

	๒.
	โครงการจัดทำป้ายบอกแนวเขต อบต.
	๕๐,๐๐๐
	-
	
	
	/
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองช่าง
	

	๓.
	โครงการส่งเสริมการปลูกป่าและดูแลป่าชุมชน
	๓๐,๐๐๐
	๕,๗๐๐
	/
	
	
	วิธีเฉพาะ
เจาะจง
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
	


